项目编号：SJJSZB-2025005

铜陵市消防宣传教学研学EPC项目施工阶段全过程造价咨询服务

招 标 文 件

招   标   人：铜陵大通文化旅游发展有限公司（盖章）

招标代理机构：铜陵大通三江建设发展有限公司（盖章）

- 2025年4月

- 目   录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知前附表

第三章  投标人须知

第四章  评标办法

第五章  合同条款及格式

第六章  招标人要求

第七章  投标文件格式

- 第一章  招标公告

1.招标条件

1.1项目编号：SJJSZB-2025005

1.2项目名称：铜陵市消防宣传教学研学EPC项目施工阶段全过程造价咨询服务

1.3招标人：铜陵大通文化旅游发展有限公司

1.4项目业主：铜陵大通文化旅游发展有限公司

1.5资金来源：企业自筹

2.项目概况与服务内容

2.1 标段划分：一个标段

2.2 标段编号：   /

2.3 建设地点：铜陵市郊区

2.4 建设规模：本项目建筑面积约1.5万㎡，主要建设范围包括消防研学中心等建筑的内部装饰(含硬装、软装、水电、智能化、食堂设施设备等)、教培楼的楼层加固及水电改造、活饵教学训练馆（教学训练科目要与国际接轨）、消防宣传教学研学科普长廊、消防宣传教学研学设施设备及室外工程（滨江大道至场段道路、内部道路、地下管网、绿化、强弱电、宣传教学研学智慧管理系统等）等的设计、采购、施工总承包工程等，具体以发布的招标文件等为准；项目总投资约7000万元，服务费最高投标限价42万元；

2.5 最高投标限价：42万元；

2.6 服务周期：自合同签订之日起至合同范围内所有工程均通过全部竣工验收、出具结算审核报告且双方完成所有合同义务止，计划工期为90日历天（其中设计期限为15日历天）；

2.7 招标服务内容：铜陵市消防宣传教学研学EPC项目施工阶段全过程造价咨询服务，项目全过程工程全过程造价咨询服务等内容(包括不限于设计施工阶段全过程工程造价咨询等内容(包含工程量清单编制及最高投标限价编制、现场跟踪造价咨询、现场独立市场询价、现场计量、进度款审核、结算审核（初审）报告等造价咨询服务等)，相关服务以及招标文件中所载明的内容及业主安排的他事项；

2.8 招标范围：本次招标主要内容为施工阶段造价管理咨询

2.9 项目类别：工程咨询服务；

2.10 其他：      /      。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人资质要求：具有独立承担民事责任能力的企业法人，具有有效的营业执照；

3.2 投标人业绩要求：/。

3.3 项目人员配备要求：项目负责人须具备有效的土建（或安装）专业一级注册造价师执业资格；

3.4 投标人财务要求： / ；

3.5 本次招标 不接受 联合体投标；

3.6 其他要求：       /        。

4. 招标文件的获取

1、获取时间起始为公告挂网时间，终止为投标文件递交的截止时间。

2、获取方式：

(1)潜在投标人查阅招标文件后，如参与投标，可在铜陵金诚投资集团有限公司网站上自行下载招标文件。

(2)招标文件费用支付方式：/。

(3)招标文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间(工作日上午8:30至11:30,下午2:30至5:00)拨打张工13866852558。

3、招标文件价格：0元。

- 5.投标文件递交的截止时间及地点

投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2025年04月17日上午10时00分，投标人应在投标截止时间前在铜陵市郊区公共服务中心一楼开标室（4号楼）现场提交投标文件。

- 6.开标时间及地点

6.1 开标时间：2025年4月17日10时00分。

6.2 开标地点：铜陵市郊区公共服务中心一楼开标室（4号楼）。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告在 铜陵金诚投资集团有限公司网站 上发布。

8. 联系方式

8.1 招标人

招标人：铜陵大通文化旅游发展有限公司

地址：安徽省铜陵市铜都大道南段8699号

邮编：244000

联系人：章先生

电话：18815569888

8.2 招标代理机构

招标代理机构：铜陵大通三江建设发展有限公司

地址：铜陵市郊区大通美食广场A座二楼

邮编：244000

联系人：张先生

电话：13866852558

9.其他事项说明：无

10.投标保证金：无

- 第二章  投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 见招标公告 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 见招标公告 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 见招标公告 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 见招标公告 |
| 1.1.6 | 建设规模 | 见招标公告 |
| 1.1.7 | 投资估算 | 见招标公告最高投标限价 |
| 1.2 | 资金来源 | 见招标公告 |
| 1.3.1 | 招标服务内容 | 项目全过程造价咨询服务费等内容(包括不限于设计施工阶段全过程工程造价咨询等内容(包含工程量清单编制及最高投标限价编制、现场跟踪造价咨询、现场独立市场询价、现场计量、进度款审核、结算审核（初审）报告等造价咨询服务等)，相关服务以及招标文件中所载明的内容及业主安排的他事项）。详见招标文件中所载明内容。 |
| 1.3.2 | 服务周期 | 自合同签订之日起至合同范围内所有工程均通过全部竣工验收、出具结算审核报告且双方完成所有合同义务止，施工计划工期为90日历天（其中设计期限为15日历天） |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：合格，符合国家和行业要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | （1）经营能力要求：见附录1； （2）财务要求：见附录2； （3）业绩要求：见附录3； （4）信誉要求：见附录4； （5）项目配备人员要求：见附录5； （6）其他要求：见附录6。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | R不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | 法律法规规定的不得存在的关联情形 |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 有下列失信行为之一的，不得推荐为中标候选人： （1）被铜陵市住建局纳入“黑名单”管理的； （2）如本项目为重新招标，在之前投标中放弃中标资格的； |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | R不组织，投标人自行踏勘。 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | R不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间： / 形式： / |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标公告、补充公告、合同条款等构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准； 除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，按评标办法、招标公告、投标人须知、投标文件格式的优先顺序解释； 按上述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理机构负责解释。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 投标截止3日前，逾期递交的质疑概不受理。 |
|  |  | 形式：相关澄清要求应通过 现场或邮件 提交。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过 铜陵金诚投资集团有限公司网站 以补充公告发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 通过 铜陵金诚投资集团有限公司网站 以补充公告发布澄清文件的，所有潜在投标人在投标截止时间前有义务在 铜陵金诚投资集团有限公司网站 自行查询，无需回复确认。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过 铜陵金诚投资集团有限公司网站 以补充公告发布。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 通过铜陵金诚投资集团有限公司网站 以补充公告发布澄清文件的，所有潜在投标人在投标截止时间前有义务在 铜陵金诚投资集团有限公司网站 自行查询，无需回复确认。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | （1）计税方法: R一般计税方法 £简易计算方法 （2）发票类型: R增值税专用发票 £增值税普通发票 （3）增值税税率按照国家有关规定执行。 （4）其它：注册地不在铜陵市行政区域范围(含下辖县区)的中标人,应按照《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号)规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。 |
| 3.2.3 | 报价方式及付款方式 | （一）报价方式：总价报价，保留小数点后两位。 （二）计价方式： 1、本项目中标全过程造价咨询服务费不作为支付全过程造价咨询服务费及结算依据，实际全过程造价咨询服务费按费率计算，中标全过程造价咨询服务费费率=全过程造价咨询服务费中标价/7000万元（预估项目总投资约7000万元）×100%； 2、本项目最终结算全过程造价咨询服务费=中标全过程造价咨询服务费费率*工程竣工结算审定价。 3.招标人对合同履行期限内工作量及造价咨询服务结算金额不作任何承诺保证，投标人需充分考虑相关风险，中标后不得以此为理由提出索赔。 （三）付款方式： （1）本工程施工阶段全过程造价咨询服务费以最终建安工程竣工结算审定价为计费基数，最终全过程造价咨询服务费结算价=计费基数×中标全过程造价咨询服务费费率。 （2）每月支付全过程造价咨询服务费：中标全过程造价咨询服务费率×每月按施工单位实际完成工程量造价×80%支付。 （3）工程竣工验收合格、完成竣工备案（如有），向招标人或向招标人指定的单位书面移交月报、阶段性咨询服务报告、最终咨询报告及结算初审报告完毕，付至施工单位实际完成工程量全过程造价咨询服务费的85%。 （4）工程结算价审定及质量缺陷责任期满后付至最终咨询服务费结算价的100%。每次付款前，咨询单位应当向委托人提交同等金额增值税专用发票。 （四）本项目建安工程计划工期为90日历天，若建安工程施工工期超过计划工期，全过程造价咨询服务费不增加。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 R有，最高投标限价：42万元 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 无 |
| 3.2.56 | 投标文件份数 | 一份正本+一份完整版本的加盖公章(或电子章)PDF版本电子标书，内容同纸质标书(u盘单独封装)；(中标单位在领取中标通知书时再提供纸质副本3份) |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 日。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： □是 R否 |
| 3.4.4 | 其他不予退还投标保证金的情形 | 投标人中标后因自身原因放弃中标资格的 |
| 3.4.5 | 特别提醒 | 投标人采用银行保函、担保机构担保函或保证保险方式提交投标保证金的，如出现本项目招标文件“投标人须知”3.4.4项所列情形以及招标文件所列其他投标保证金不予退还情形的，提供担保的银行、担保机构、保险公司将无条件支付招标人保函所列的全部投标保证金金额，该支付行为视同投标保证金不予退还。 |
| 3.4.6 | 投标保证金弄虚作假情形 | 投标人采用虚假银行保函、担保机构担保函或保证保险方式提交投标保证金的，除依法承担弄虚作假、骗取中标的法律责任外，仍应根据招标文件规定承担投标保证金不予退还的民事责任，其承担方式为限时足额缴纳招标文件所列全部投标保证金，投标人在招标人/招标代理机构发出追缴通知后的规定缴纳时间内不能足额支付投标保证金的，招标人/招标代理机构将依法提起诉讼追缴，招标人/招标代理机构因此发生的诉讼费、律师代理费等费用均由投标人承担。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | R不允许 □允许 |
| 3.8 | 技术咨询服务方案是否采用暗标形式 | R否 □是，具体要求： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：见招标公告 |
| 5.2 | 开标程序 | 公布投标人名称、标段名称、投标报价、造价咨询服务期及其他内容。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 3人(含)以上单数 评标专家确定方式： 随机抽取 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3名中标候选人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限： 3 日（公示期截止时间在法定休息日的应顺延至首个工作日） |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 R否 |
| 7.5 | 中标通知书发出的形式 | R书面 □数据电文 |
| 7.6 | 中标结果公示媒介 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | （1）形式：银行转账或银行电汇或银行保函或担保机构担保或保证保险； （2）金额：中标金额的 2 ％（不超过2%）； （3）退还时间：完成合同约定的所有内容后28日内； （4）如采用银行保函，银行保函应为银行出具的见索即付无条件保函； （5）如采用担保机构担保，则中标人应提交在中国境内依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的无条件保函。 |
| 7.8 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，应委派代表与招标人联系并商讨书面合同签订事宜。中标人和招标人应在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 |
| 10．需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.2投标文件的编制要求 |  |  |
| 10.2.1 | 投标所需资料 | （1）编制投标文件时所需的资料，投标人自行扫描后上传。对于投标资料不全、模糊不清、超出有效期等情况，产生的一切后果由投标人自行承担。 ①投标人各类证件信息：营业执照、基本账户开户备案资料（或证明）、法定代表人身份证等； ②投标人、项目配备人员业绩扫描件(如有)； ③项目配备人员各类证件信息：造价注册证书、职称证书等； ④其他材料：委托人出具的证明、委托代理人身份证、委托代理人及项目管理机构人员社保证明、投标保证金银行保函、信用等级截图、联合体协议书及非联合体牵头人相应需要提供的表格和资料（如采用）等。 （2）以上资料具体以第三章“评标办法”和第六章“投标文件格式”要求为准。 |
| 10.2.2 | 相关政策要求 | / |
| 10.3 | 评标过程中的澄清、说明或补正 | 评标委员会将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人； |
| 10.4 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费包干价4500.00元。投标人自行考虑进投标总价中，清单中不需要单列，此费用由中标人在领取中标通知书前支付，不再向招标人收取。 |
| 10.5 | 其他 | （1）项目配备人员应注册在投标人单位，提供虚假资料谋取中标将被依法处罚，监管部门将记入不良行为记录，并予以曝光； （2）投标人对所提交的投标人或拟派人员业绩、执业人员资格等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉人或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报，被投诉人、被举报人应当主动配合监管部门调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配合监管部门调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，监管部门依法处理； （3）招标人和中标人未履行下述义务的，相关部门将依法对招标人和中标人进行处理，追究相关责任： ①招标文件载明在规定期限内中标人应领取《中标通知书》，若中标人未在规定期限内领取《中标通知书》，招标人有权取消中标人中标资格； ②中标人应在规定期限内提交履约担保并与招标人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； ③合同签订后，中标人存在规定时间内不履行义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； ④中标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由招标人取消中标资格，并做好项目后续工作； ⑤中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合监管部门调查案件的，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| 10.6 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”“专用合同条款”等章节中“委托人”等同于招标投标阶段的“招标人”,“造价咨询单位”和“受托人”等同于招标投标阶段的“投标人/中标人”。 |
| 10.7 | 解释权 | （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

- 附录1  资格审查条件（经营能力要求）

经营能力要求

具备有效的营业执照。

注：投标人应提供营业执照。如为联合体投标，联合体各方均须提供。

- 附录2  资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

R无需提供。 □需提供以下材料： 经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书

注：财务证明材料的扫描件信息应完整或能充分证明满足评审需要。

- 附录3  资格审查条件（业绩最低要求）

投标人业绩要求

见招标公告

- 注：1.该业绩证明材料须提供委托合同及成果文件扫描件放入投标文件中；

- 2.若合同中无法体现总投资额的，则另须同时提供由委托单位出具的证明或成果文件放入投标文件中，否则不予认可。

- 附录4  资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

无

注：投标人在投标函中承诺，不需要提供相关证明材料。如投标人承诺与实际不符，将视为投标人弄虚作假。

附录5  资格审查条件（项目配备人员最低要求）

| 注：提供投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人及其他人员，在开标截止时间前半年内在该投标单位连续三个月的社保缴纳证明（提供在社保平台下载的社保缴纳证明或由社保部门盖章出具的证明，如是退休人员，则须提供退休证明和与该投标单位签订的有效期内的劳务合同）或其他能够证明拟委任的项目负责人及其他成员参加社保的有效证明材料，社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立承担民事责任的分支机构。 人员岗位 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | （1）项目负责人资格条件见招标公告要求，且必须是本单位人员（招标公告中要求的注册证书注册单位应当与投标人名称一致）； （2）项目负责人业绩具体要求 / ； |

- 附录6  资格审查条件（其他要求）

其他要求

无

第三章  投标人须知

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对造价咨询进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 投资估算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源

资金来源见投标人须知前附表。

1.3 招标服务内容、造价咨询服务期限和质量要求

1.3.1 招标服务内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 造价咨询服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的经营能力和信誉：

（1）经营能力要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目配备人员要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（3）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应被认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（4）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人法定代表人相同；

（4）与本招标项目的其他投标人系关联企业；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构法定代表人相同；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构系关联企业；

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 有下列失信行为之一的，不得参与投标，不得推荐为中标候选人：

（1）被铜陵市住建局纳入“黑名单”管理的；

（2）如本项目为重新招标，在之前投标中放弃中标资格的；

（3）近5年在履行招标人及其所属单位的建设工程合同时，发生过重大实质性违约且未及时采取合理补救措施的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加造价咨询服务费用或索赔的要求。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，按本章第2.2款规定的时间和形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目不得分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知；

（4）评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）招标人要求；

（7）投标文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足3日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

商务及技术文件：

（1）投标函（不含报价）；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）资格审查资料；

（4）造价咨询服务方案；

（5）其他资料。

报价文件：

（1）投标函（含报价）；

（2）造价咨询服务费用清单；

（3）其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写造价咨询服务费用清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“造价咨询服务费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.4.5  特别提醒

投标人采用银行保函、担保机构担保函或保证保险方式提交投标保证金的，如出现本项目招标文件“投标人须知”3.4.4项所列情形以及招标文件所列其他投标保证金不予退还情形的，提供担保的银行、担保机构或保险公司将无条件支付招标人保函所列的全部投标保证金金额，该支付行为视同投标保证金不予退还。

3.4.6  投标保证金弄虚作假情形

投标人采用虚假银行保函、担保机构担保函或保证保险方式提交投标保证金的，除依法承担弄虚作假、骗取中标的法律责任外，仍应根据招标文件规定承担投标保证金不予退还的民事责任，其承担方式为限时足额缴纳招标文件所列全部投标保证金，投标人在招标人/招标代理机构发出追缴通知后的规定缴纳时间内不能足额支付投标保证金的，招标人/招标代理机构将依法提起诉讼追缴，招标人/招标代理机构因此发生的诉讼费、律师代理费等费用均由投标人承担。

3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人应按投标人须知前附表附录要求提供资格审查资料，内容及格式见第六章“投标文件格式”要求。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，资格审查资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.3 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报公共资源交易监督管理部门，作为不良记录记入交易主体信用信息。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上造价咨询服务方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制（信用、商务及技术文件与报价文件分开装订）；

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关造价咨询服务期限、投标有效期、招标人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人制作。

（2）在第六章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字处，投标人应加盖投标人单位印章和（或）法定代表人的个人印章。联合体投标的，除联合体协议书外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位印章和（或）法定代表人的个人印章/签名章。

3.8暗标要求

按投标人须知前附表3.8项规定，技术咨询服务方案采用暗标形式的，投标人在投标文件中不得出现任何标记或符号以及投标人的任何信息，文件格式应符合招标人统一要求，如有违反按无效标处理。

4. 投标

4.投标文件的装订、密封和标记（信用、商务及技术文件与报价文件分开装订）；

4.1投标人应根据本招标文件下篇“投标文件格式”的要求将纸质投标文件密封装订。

4.1.1纸质投标文件的密封袋上清楚地标明“正本”，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人法人章或法定代表人印章；

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将投标文件递交。

4.2.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定密封或投标截止时间后送达的投标文件，应当拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以补充、修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

4.3.2采用纸质投标文件的，投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知，应按须知本招标文件的规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。

4.3.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

5. 开标

5.1招标人按招标时间安排表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。采用纸质投标文件投标的，投标单位代表递交纸质投标文件时，应出示法人授权书(格式参照招标文件提供的格式、法定代表人到场的不需要)、有效身份证件，以便证明其身份。投标单位代表在回答专家的质询或对开评标活动现场提出异议的，也应按照上述要求出具相关授权和身份证明文件。

5.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第22条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

5.3投标人必须保证其标书中所有资料的真实性。若有弄虚作假及其它违法违规行为的，由相关监督管理部门依照相关法律法规进行处理，记入不良行为记录。不论其是否为中标候选人，均不对已评审的结果重新计算，是中标候选人的，取消其中标资格。

5.4开标由招标人或招标代理机构主持，主持人按下列程序进行：

5.4.1由主持人宣布开标会开始、同时宣布开标人、唱标人、记录人和监督人员及到场的相关人员；

5.4.2宣读至投标截止时间前接收到递交的有效投标文件的份数及投标单位名称，并现场核实到场投标人身份证明。

5.4.3由投标人代表检查各投标书密封情况，对密封情况有异议的应当场提出，标书开启后不再接受任何对标书密封情况的异议和投诉。

5.4.4主持人告知所有投标人，任何对开标期间的异议应当在开标现场提出，开标结束后，不再接受任何对开标的异议和投诉。

5.4.5主持人按投标书送达时间逆顺序进行开标、唱标。各投标单位对开标情况记录进行签字确认。

5.4.6开标结束。

5.5.投标文件有下列情形的，招标人将不予接受：

5.5.1逾期送达的或者未送达指定地点的。

5.6.开标记录

招标人或其委托的招标代理机构对开标过程进行记录并在系统中填写所有投标单位的报价、工期及项目负责人信息，如有纸质资料应妥善保管并存档备查。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示中标候选人，公示期不得少于3日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.5 中标通知书

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公示

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示中标结果。

7.7 履约保证金

- 7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金金额见投标人须知前附表7.7.1。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

- 7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.3 履约保证金有效期应与合同有效期一致。如合同期限延长，则履约保证金的有效期也相应延长。履约保证金具体在专用合同条件中约定。

7.8 签订合同

- 7.8.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 7.8.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

招标项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，招标人可不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第四章  评标办法

1.总则：根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定（七部委12号令）》等法律法规的精神，结合本市实际制定本办法。本招标文件其它部分与本评标办法不一致的，以本办法的规定为准。

2.开标评标程序

2.1开标时，评标委员会应按照本章规定的评审环节依次进行。前一顺序评审通过的方可进行下一顺序评审，任一环节未通过的均视为无效投标，已进入下一顺序评审的，除下列所列情形外，评审委员会不得对前面顺序评审的结果进行修改。①分值汇总计算错误的；②分项评分超出评分标准范围的；③评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当场修改评标结果，并在评标报告中记载，同时报监管部门备案。

2.2评标委员会对招标文件及评标方法中存在模糊不清、不易理解的内容，可要求招标人或代理机构解释澄清。解释澄清的内容合理的，评委会应当接受；解释澄清的内容超出了招标文件字面含义、违背了相关法律法规的，评委会应当拒绝并根据自己的专业素质做出判断。

2.3现场出席开标会议的投标人法定代表人或授权委托人在答复专家质询或对开评标程序提出异议时需出示身份证原件，并提供身份证件复印件交招标代理机构核验（授权委托人同时需提交授权委托书，法人需提供法人身份证明书），不能证明身份的澄清无效，并视为放弃澄清的权力，不能证明身份的异议不被接收。

2.4评标委员会按评标办法，推荐有排序的预中标候选人。对否定的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上；对认定出现异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。评委对评标结论有异议的应用书面方式阐述，评委拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

2.5当通过投标资格评审或商务标初步评审的投标人少于3家的，评标委员会应当对本次招标是否具有竞争性进行评审。评标委员会所有成员一致认为仍具有竞争性的，应当继续评审，并在评标报告中予以说明。评标委员会个别或全部成员认为不再具有竞争性的，评标委员会应当否决全部投标，本次招标做流标处理。

2.6流标的项目，评标委员会应出具流标分析报告，说明项目流标的理由外，分析流标产生的可能原因、招标文件有无不合理条款，并提出预防再次流标的措施和建议。

- 3.投标资格评审

| 序号 | 评审项目 | 合格标准 | 有效证明材料 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立承担民事责任的能力 | 具有独立法人资格，联合体投标的，构成联合体的各成员均应具备独立法人资格。 | 提供有效的企业法人营业执照，如是联合体投标，联合体各方均须提供。 | 证书扫描件（包含复印件或影印件）加盖公章的复印件或扫描件放入投标文件。 |
| 2 | 项目经理资格 | 具有招标公告规定的资格证书 | 有效的执业资格证书、在社保平台下载的社保缴纳情况或由社保部门盖章出具的证明（如是退休人员，则须提供退休证和与该投标单位签订的有效期内的劳务合同），项目负责人的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构，如为事业单位附属的投标人参与投标，则须提供投标人所属事业单位为其缴纳社保保险的社保缴费证明材料，同时提供该事业单位出具的投标人为其附属单位的证明材料，复印件或扫描件放入投标文件中。 |  |
| 3 | 诚信承诺书 | 无诚信承诺书中禁止的不良信用记录 | 由法定代表人签署并加盖公章的诚信承诺书 | 原件放入投标文件 |
| 4 | 项目经理到岗承诺 | 提供承诺函（格式自拟） | 由法定代表人签署并加盖公章的承诺书原件 |  |
| 5 | 授权委托书、法定代表人身份证明书 | 非法定代表人的，提供授权委托书；法人到场的，无需授权委托书 | 授权委托书及法定代表人身份证明书按给定格式要求填写、签字（盖章） | 授权委托书及法定代表人身份证明书提供原件，身份证提供复印件或影印件加盖公章放入投标文件。 |
| 6 | 企业业绩 | 具备招标公告规定的业绩要求 | 投标人根据招标代理机构设置的业绩一览表填写，并提供相应的业绩证明材料 | 复印件或扫描件加盖公章放入投标文件中 |
| 7 | 其他要求 | 法律、行政法规规定的其他条件或招标公告、招标文件列明的其他要求。 |  |  |

备注：（1）以上各项中有一项不符合即为不合格。第 7 项中的授权委托书及法定代表人身份证明书必须提供，身份证复印件或影印件不作为废标条件，仅用作判定其现场澄清或异议效力的依据。

（2）各类资质证书、营业执照及项目负责人职称证书等均不要求投标人提供原件。

（3）投标文件封面、投标函、报价表未按招标文件规定的投标文件格式签字或盖章的即为不合格。

（4）招标文件规定的不得投标、不得推荐为中标候选人的不良状况和不良信用记录均不需投标人提供相关证明材料，只需按投标文件规定格式填写并提交《诚信承诺书》即可。

（5）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的资格评审不合格。

（6）投标人提供社会保险的任一险种，即视为提供了符合要求的社保证明（招标文件其他部分关于社保证明要求与此相同）。

4.技术标评审（满分70分）

由评标委员会对通过投标资格评审的投标人的技术标书进行综合性评审，具体评分细则及评分细则说明内容如下：

4.1服务方案评分细则（满分30分）

| 评分项目 | 评分内容及评分标准 | 评分分值 |
| --- | --- | --- |
| 服务方案 （满分30分） | （1）综合比较各投标人的工程造价咨询工作程序： ①内容全面、完整、详实，工作程序可操作性强的得5.00-3.01分； ②内容较全面、完整、详实，工作程序可操作性一般的得3.00-1.01分； ③内容有缺项或工作程序部分不符合要求的得1.00-0分。 | 5分 |
|  | （2）综合比较各投标人的工程造价咨询工作质量控制方法： ①质量控制方法内容全面、完整，质量保障措施得当、合理、健全的得5.00-3.01分； ②内容较为全面，质量保障措施较为合理、健全的得3.00-1.01分； ③内容有缺项或质量保障措施部分不符合要求的得1.00-0分。 | 5分 |
|  | （3）综合比较投标人的工程造价咨询争议问题解决处理措施： ①措施明确、得当，完整，操作性和可行性强，时效性高的得5.00-3.01分； ②措施基本明确，具有一定的可行性和操作性，时效性一般的得3.00-1.01分； ③措施不明确、可行性不强，时效性不高或措施部分不符合要求的得1.00-0分。 | 5分 |
|  | （4）根据投标人提供的项目组人员分工明确、责任划定，服务的难点、要点阐述，由评标委员会酌情评分： ①全面、科学合理、可行的得5.00-3.01分； ②较全面、科学合理、可行的得3.00-1.01分； ③全面、科学合理、可行性一般的得1.00-0分。 | 5分 |
|  | （5）根据投标人提供的质量控制制度、档案管理制度等方面，由评标委员会酌情评分： ①内部控制管理内容完善，切实可行的得5.00-3.01分； ②内部控制管理较完善、科学合理、可行的得3.00-1.01分； ③内部控制管理完善性、科学合理性、可行性一般的得1.00-0分。 | 5分 |
|  | （6）综合比较各投标人的服务承诺：便利化服务从报告提交时间、对工程造价咨询报告承担法律责任、承诺工程造价咨询工作的真实性、及时性、合法性以及按照招标人要求开展工程造价咨询工作，遵守招标人出台的各项管理规定等方面进行综合比较。 ①服务承诺内容全面、完整、得当、合理、健全的得5.00-3.01分； ②服务承诺内容较为全面、合理、健全的得3.00-1.01分； ③服务承诺内容有缺项或部分不符合要求的得1.00-0分。 | 5分 |

注：评标委员会成员按照上述评分细则中的每项内容分别评审。取所有评委评分的算术平均值为投标人“服务方案”的得分，所有涉及计算的结果均按四舍五入原则保留两位小数。

4.2企业综合实力（满分40分）

| 序号 | 评审主因素 | 评分内容及评分标准 | 评分分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩（12分） | 投标人近五年(自开标之日起往前追溯5年），承担过已完成的单项施工合同总投资额≥2000万元或单项施工合同总建筑面积≥4000㎡的的房屋建筑工程全过程造价咨询服务（或结算审计或全过程造价咨询）业绩。每提供一个得4分，本项满分12分。 注：①该业绩证明材料须提供委托合同及成果文件扫描件放入投标文件中； ②若合同中无法体现总投资额的，则另须同时提供由委托单位出具的证明或成果文件放入投标文件中，否则不予认可。 ③该业绩可与资格业绩重复得分 | 12分 |
| 2 | 拟派项目负责人业绩（8分） | 投标人拟派项目负责人近五年(自开标之日起往前追溯5年），承担过已完成的单项施工合同总投资额≥2000万元或单项施工合同总建筑面积≥4000㎡的的房屋建筑工程全过程造价咨询服务（或结算审计或全过程造价咨询）业绩，每提供一个得4分，本项满分8分。 注：①该业绩证明材料须提供委托合同及成果文件扫描件放入投标文件中； ②若合同中无法体现总投资额的，则另须同时提供由委托单位出具的证明或成果文件放入投标文件中，否则不予认可。 ③拟任项目负责人须在对应业绩项目中担任项目负责人岗位。 ④该业绩可以与企业业绩重复得分； | 8分 |
| 3 | 项目组人员配备（14分） | - 1、项目负责人具有其他专业一级注册造价工程师证书的得3分，本项满分3分； - 注：提供证书扫描件放入投标文件中； | 3分 |
|  |  | - 2、拟派项目组成员中具有工程类或工程造价专业高级职称的得5分；具有中级职称的得3分；本项满分5分。 - 注：职称证书扫描件放入投标文件中；同一人具有多个证书的按最高分计，不累加计分。 | 5分 |
|  |  | - 3、除项目组成员外，投标人每增加一名二级及以上注册造价工程师人员的得3分；本项目满分6分。 注：提供证书扫描件放入投标文件中； | 6分 |
| 4 | 人员荣誉（6分） | （1）近五年(自开标之日起往前追溯5年）以来（时间以荣誉证书或红头文件落款时间为准)，投标人获得地市级及以上行政主管部门或造价行业协会颁发的荣誉、奖项或表彰的得3分，本项满分3分。 （2）近五年(自开标之日起往前追溯5年）以来（时间以荣誉证书或红头文件落款时间为准)，拟派项目组人员（含项目负责人）受到地市级及以上行政主管部门或造价行业协会颁发的荣誉、奖项或表彰的得3分，本项满分3分。 注：提供荣誉证书（或红头文件或网页截图）扫描件放入投标文件中，否则不予得分。 | 6分 |

注：（1）以上合同，证书等证明资料须提供扫描件或复印件放入投标文件中，否则不得分。

（2）评标委员会成员按照上述评分细则中的每项内容单独评审打分。

5.商务标评审（满分30分）

5.1商务标初步评审

5.1.1由评标委员会对通过前述各步骤评审的全部商务标书进行符合性检查。符合性检查中发现商务标存在以下重大偏差之一者，将作为废标处理：

①投标文件中填报的报价函中的格式、内容与招标人提供给投标人报价格式、内容不一致，以致影响评标结果的；

②投标报价高于最高投标限价的。

③投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的；

④评标委员会认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，将要求其在规定的时间内（具体时间由评标委员会确定）提供书面说明，必要时提交相关证明材料，评标委员会认定其报价低于成本的将否决其投标，未在规定时间递交说明或证明材料的投标也将被否决。

⑤有关法律、法规规定的其它废标条件。

5.1.2投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，将作为废标处理。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

5.1.3投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、服务方案评审标准或其它实质性要求，将作为废标处理。

5.1.4投标文件中的其它重大偏差（包括缺项，漏项），存在以下其它重大偏差之一者，将作为废标处理：

①投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。

②法律、法规规定的其它情形。

5.2报价评审详细评审

投标报价因重大偏差被认定为废标或无效报价的不参与以下评审环节，以下所有涉及报价计算的结果均按四舍五入原则保留两位小数。

5.2.1

①已通过上述项评审后的有效投标单位家数为M，M 家数中按由高到低顺序去掉报价高的 M×20%（四舍五入取整数）家和按由低到高顺序去掉报价低的 M×10%（四舍五入取整数）家后，在此范围内的所有投标报价取算术平均值为b值为算术平均值（当投标单位家数 M≤5 时，则取所有投标报价的算数平均值为b值）；

②对第一次算术平均b值（含）和最高投标限价的80%（含）之间的投标报价进行第二次平均，第二次平均值即为评标基准值B。（若第一次算术平均b值（含）和最高投标限价的80%（含）之间没有投标报价，则以最高投标限价的80%为评标基准值B。）

③商务标报价得分

报价等于评标基准值得满分30分，报价每高于评标基准值1%扣0.5分，每低于评标基准值1%扣0.3分，扣完为止，计算结果按四舍五入原则保留两位小数，计算公式为：

- 30-∣投标人报价-评标基准值∣/评标基准值*100*（0.5或0.3）

6.投标人综合得分=技术标得分+商务标得分

7.企业信用评审

评标委员会现场查询投标人诚信承诺书。

7.1 行贿犯罪记录

投标人自投标截止之日起前三年有行贿犯罪记录的，信用评审不合格。

7.2 限制投标的行政处罚、限制在本市承揽业务的行政处理

投标人或项目负责人“受到招投标行政监管部门（或政府行业监管部门）限制投标的行政处罚，受到政府行业监管部门限制在本市承揽业务的行政处理，至投标截止之日仍在处罚、处理期内的”，信用评审不合格。

7.3 在招投标活动中存在弄虚作假或串通投标等行为

投标人在招投标活动中因弄虚作假或串通投标等违法违规行为被处理，在“信用中国”网站仍处于公示期内的，其信用评审不合格。

7.4 住建部门“黑名单”

投标人在市住建局网站“应用平台”栏目下的“铜陵市建筑施工企业和房地产开发企业信用系统”，被列入“黑名单”的信用评审不合格。

7.5人力资源社会保障行政部门“失信名单”

被人力资源社会保障行政部门列入信用铜陵“失信名单”信用评审不合格，此项以信用铜陵（http://xytl.tl.gov.cn/）“守信失信名单”栏目为准。

7.6联合体投标及其他情形的处理

联合体成员单位存在行贿犯罪记录、限制投标的行政处罚、限制在本市承揽业务的行政处理、在招投标活动中存在弄虚作假或串通投标等行为、住建部门黑名单、人力资源社会保障行政部门“失信名单”的，视为联合体存在相关情形。

8.推荐中标候选人

评标委员会按照投标人综合得分由高到低的顺序，推荐有排序的1名中标候选人。综合得分相等的，以商务报价得分由高到低的顺序排列；若商务报价得分也相同时，由评标委员会抽签确定排序。无法推荐招标文件规定数量的，以实际合格的投标人家数为准。

当拟推荐的中标候选人报价存在可能影响合同履行的异常低价的，且投标文件中未附其不属于异常低价的证明材料或材料不足以证明时，评审委员会将要求投标人在30分钟内提供证明相关证明材料或补充证明材料。评审委员会对通过评审的异常低价中标候选人的合同履行能力及工程质量安全等风险应进行全面评估，并作为评标报告的附件；如中标候选人未提供或提供的材料不能证明其不属于异常低价的，评标委员会应否决其投标并将否决的理由写入评标报告，否决后，有其他合格的投标人可供选择的，应递补推荐。

中标候选人确定后，在后期异议、投诉调查过程中如发现投标人存在弄虚作假、串通投标等违法违规行为或不符合招标文件实质性要求的，不论其是否为中标候选人，均不对已评审的结果重新计算，是中标候选人的，取消其中标资格。

- 第五章  合同条款及格式

- 安徽省建设工程造价咨询合同（ＷＦ－2014－05）

- 第一部分  合同协议书

委托人（全称）：

受托人（全称）：                             

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国招标投标法》等有关规定。为保证所购的服务质量，明确双方的权利义务，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，双方就               项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                           。

2.工程地点：                                             。

3.工程规模：                                               。

二、咨询业务范围：                                             。

三、咨询期限

计划开始日期：      年     月     日。

计划结束日期：      年     月     日。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件质量符合 现行国家或行业工程计价有关规定、规范 标准和造价服务合同约定，以及双方约定的允许偏差规定。

五、咨询酬金

支付方式：

£总价，人民币（大写）          （¥      元）

£费率，      %的投标费率或      收费标准的       %

□定价，人民币（大写）          （¥      元）

六、履约保证金

履约保证金金额为人民币（大写）           （¥         元），采用以下方式执行：

□银行转账  □银行电汇   □银行保函   □担保机构担保  □保证保险。

履约保证金的退还时间：合同服务期满后          （不超过3个月）内退还。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成造价咨询合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）通用合同条款；

（4）专用合同条款。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、本合同于          年       月      日签订。

十、签订地点

本合同在                                           签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                           生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，委托人    份，受托人    份。

委托人：  （公章）                       受托人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）       法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：                             地    址： 

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

电子信箱：                             电子信箱：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

第二部分  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 委托人：是指与咨询人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2 咨询人：是指与委托人签订合同协议书的，具有相应工程造价咨询资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.3 第三人：是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.4 工程造价咨询：是指咨询人接受委托人的委托，运用工程造价的专业技能，为建设项目决策、设计、交易、实施、结算等各个阶段工程计价和工程造价管理提供的有偿服务。

1.1.5 工程造价咨询成果文件：是指咨询人在承担工程造价咨询业务时，为委托人出具的具有法律责任，反映各阶段工程造价确定与控制成果的文件。包括：投资估算书、设计概算书、施工图预算书、竣工结算书、工程量清单、招标控制价、工程计量与支付、工程索赔、工程造价鉴定意见书等文件。

1.1.6 综合误差率：是指工程造价咨询成果文件中审查出的编制错误的累计金额与最终修正后造价总额的比率。

1.1.7 酬金：是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。

1.1.8 费用：是指不包含在酬金之内应由委托人承担的经济支出。

1.1.9 书面形式：是指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及本省地方性法规、规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

适用于工程造价咨询的国家标准、行业标准、本省地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 委托人和咨询人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.6.3 委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和延误的咨询期限由拒绝接收一方承担。

1.7 守法诚信

咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。除委托人书面同意外，咨询人及其工程造价专业人员不得从与实施工程造价咨询业务有关的第三人处获得任何经济利益。

1.8 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程造价咨询业务有关的第三人所提供的保密资料，保密事项在专用合同条款中约定。

2. 委托人

2.1 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与咨询人联系。委托人应在专用合同条款中明确委托人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。委托人代表经委托人授权后代表委托人履行合同。委托人更换委托人代表的，应提前7天书面通知咨询人。

2.2 提供资料

委托人向咨询人提供的工程造价咨询所需要的资料名称及提供时间在专用合同条款中约定，委托人对其提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

在合同履行过程中，咨询人需要委托人和第三人提供工程造价咨询所需要的最新资料的，除专用合同条款另有约定外，委托人应尽其努力在相应咨询工作开展前的合理期限内提供，合理期限应以不影响咨询人的正常咨询工作为限。

委托人未能按合同约定及时向咨询人提供咨询资料的，由委托人承担由此增加的费用和延误的咨询期限。

2.3 提供工作条件

2.3.1 委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3.2 咨询人接受委托实施施工阶段全过程造价管理咨询工作的，委托人应当在施工现场为咨询人提供必要的办公用房、办公家具，供咨询人使用。

2.4 答复

2.4.1 委托人应在专用合同条款约定的时间内，对咨询人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。委托人逾期未答复，影响咨询工作正常开展的，由委托人承担由此增加的费用和延误的咨询期限。

2.4.2 除专用合同条款另有约定外，对咨询人以书面形式提交并要求第三人作出决定的事宜，由委托人送达第三人，第三人在合理期限内未答复，影响咨询工作正常开展的，由委托人承担由此增加的费用和延误的咨询期限。

2.5 支付酬金

委托人应按合同约定，向咨询人支付酬金。

3. 咨询人

3.1 咨询人的一般义务

3.1.1 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业资质证书、承担本合同咨询业务的工程造价专业人员任命文件、工程造价咨询实施方案等。

3.1.2 踏勘现场，了解情况，收集、整理工程造价咨询项目有关的基础资料和编制依据，进行有效性、合规性核对，保证工程计价基础资料和编制依据的全面性、真实性和有效性。

3.1.3 按照咨询合同约定的工作范围和内容，编制、审核、审定工程造价咨询成果文件，并在专用合同条款约定的时间内，向委托人提交符合国家、行业规定及合同约定的工程造价咨询成果文件。

3.1.4 组织咨询服务回访，听取委托人对服务质量的评价意见，及时进行总结，提出相应的改进措施。

3.1.5 收集工程造价咨询业务中形成的工程造价咨询过程文件和工程造价咨询成果文件，整理立卷后建立档案。

3.2 项目负责人

项目负责人应是咨询人正式聘用，并取得造价工程师注册证书的人员。咨询人应在专用合同条款中明确其任命的咨询项目负责人的姓名、身份证号、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经咨询人授权后代表咨询人履行合同。

3.3 工程造价专业人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应当在本合同签订后的7天内，提交任命的承担本合同咨询业务的工程造价专业人员注册证书和资格证书，以及为工程造价专业人员缴纳的社会保险有效证明，供委托人核验。咨询人违反约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.3.2 在合同履行过程中，工程造价专业人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。咨询人更换工程造价专业人员时，应提前7天书面通知委托人，并征得委托人书面同意。未经委托人书面同意，咨询人不得擅自更换工程造价专业人员。咨询人擅自更换工程造价专业人员的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.3.3 咨询人承担施工阶段全过程造价管理咨询业务的，应安排工程造价专业人员进驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。工程造价专业人员确需离开施工现场时，应征得委托人同意。咨询人违反约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.3.4 委托人要求咨询人撤换不能按照合同约定履行职责及义务的工程造价专业人员的，咨询人应当撤换。咨询人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

4. 咨询业务范围和工作内容

4.1 咨询业务范围

合同当事人应在合同协议书中约定选择下列工程造价咨询业务中的一项或数项业务，并可在合同协议书中约定其他工程造价咨询业务。

（1）投资估算的编制或审核；

（2）设计概算的编制或审核；

（3）施工图预算的编制或审核；

（4）工程量清单的编制或审核；

（5）招标控制价的编制或审核；

（6）投标报价的编制；

（7）工程结算的编制或审核；

（8）竣工决算的编制或审核；

（9）施工阶段全过程造价管理咨询；

（10）工程造价鉴定。

4.2 咨询工作内容

工程造价咨询工作内容，由合同当事人在专用合同条款中约定。

5. 咨询期限

5.1 咨询期限开始

咨询人应按照合同约定的时间开展咨询工作，因委托人提供咨询资料延后等原因，导致咨询工作未能按照计划开始日期开展的，咨询开始日期和结束日期相应顺延。

5.2 咨询期限延误

5.2.1 因委托人原因导致咨询期限延误

在合同履行过程中，因下列情况导致咨询期限延误和费用增加的，由委托人承担由此延误的期限和增加的费用：

（1）委托人未能按合同约定向咨询人提供工程造价咨询所需要的资料或所提供咨询资料不符合合同约定的；

（2）委托人未能按合同约定提供咨询工作条件，影响咨询工作正常开展的；

（3）委托人未能在合理期限内对咨询人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复，影响咨询工作正常开展的；

（4）委托人未能按合同约定分段支付酬金的；

（5）工程暂停施工或工期延误，影响咨询工作正常开展的；

（6）专用合同条款中约定的其他情形。

5.2.2 因咨询人原因导致咨询期限延误

因咨询人原因造成咨询期限延误的，咨询人应承担由此给委托人造成的损失，合同双方可在专用合同条款中约定逾期完成咨询业务违约金的计算方法和逾期完成咨询业务违约金的上限。咨询人支付逾期完成咨询业务违约金后，不免除咨询人继续完成咨询业务的义务。

5.2.3 因第三人原因导致咨询期限延误

在合同履行过程中，因下列情况导致咨询期限延误和费用增加的，由委托人承担由此延误的期限和增加的费用：

（1）第三人未能在合理期限内提供工程造价咨询所需要的资料或所提供咨询资料不符合合同约定的；

（2）第三人未能在合理期限内对咨询人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复，影响咨询工作正常开展的；

（3）专用合同条款中约定的其他情形。

5.3 工程造价咨询成果文件交付期限

5.3.1 咨询人应在合同约定的期限内完成咨询工作，并按专用合同条款约定的份数,向委托人提交工程造价咨询成果文件。除专用合同条款另有约定外，委托人应在收到咨询人提交的工程造价咨询成果文件后14天内完成确认。委托人对工程造价咨询成果文件有异议的，咨询人应进行复核；经复核确实存在误差的，咨询人应修正，并提交修正后的工程造价咨询成果文件。委托人逾期未确认也未提出修改意见的, 工程造价咨询成果文件视为已被认可。

5.3.2 在施工阶段全过程造价管理咨询工作中，因咨询人原因未能在合理的期限内完成工程计量与支付、合同价款调整等文件编制或审核，给委托人造成损失的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

5.3.3 咨询人提交的工程造价咨询成果文件需要第三人共同确认的，确因特殊原因不能共同签署时，咨询人应单独出具工程造价咨询成果文件，并承担相应法律责任。

6. 咨询质量

6.1 质量要求

咨询人出具的工程造价咨询成果文件质量应符合现行国家或行业工程计价有关规定、标准、规范的要求。

委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用合同条款中约定具体的质量标准，并相应增加咨询酬金。

6.2 质量保证措施

咨询人应建立相应的质量管理体系，并通过计划管理、流程控制保证工程造价咨询成果文件质量。

6.3 质量不合格处理

因咨询人原因造成工程造价咨询成果文件质量未达到合同约定标准的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到本合同要求的质量标准，并可根据工程造价咨询成果文件综合误差率相应减少咨询酬金。委托人已支付全部酬金的，有权要求咨询人退还相应减少的酬金。减少酬金计算方法在专用合同条款中约定。

因咨询人原因造成工程造价咨询成果文件质量未达到合同约定标准给委托人造成损失的，咨询人应承担违约责任，合同双方可在专用合同条款中约定因质量不合格产生的损失赔偿额的计算方法。

7. 咨询酬金

7.1 酬金计算方式

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应在合同协议书或专用合同条款中选择下列酬金计算方式之一：

7.1.1 固定酬金

合同当事人在合同协议书中约定咨询酬金金额。

7.1.2 基本酬金加绩效酬金

合同当事人可以在专用合同条款中约定按以下计算方式确定委托人支付给咨询人的基本酬金和绩效酬金金额：

（1）以咨询人编审的工程造价咨询成果文件总价为基数，乘以专用合同条款约定的基本酬金比例，计算确定基本酬金金额。

（2）委托人除支付咨询人基本酬金外，如咨询人审核的工程造价成果文件有审减（增）额的，可以审减（增）额为基数，乘以专用合同条款约定的绩效酬金比例，计算确定绩效酬金金额。

7.2 预付酬金

咨询合同期限超过6个月的咨询业务，委托人应预付咨询人酬金，预付酬金的支付比例或金额、支付期限在专用合同条款中约定。预付酬金应用于支付承担本合同咨询业务的工程造价专业人员工资。委托人逾期支付预付酬金的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

7.3 酬金分段结算与支付

7.3.1合同当事人应在专用合同条款中约定酬金分段结算与支付的比例或金额。咨询人应按照专用合同条款约定的期限或咨询业务进度节点向委托人提交酬金分段结算与支付申请书。

7.3.2 除专用合同条款另有约定外，委托人应自收到咨询人提交的酬金分段结算与支付申请书之日起14天内审核确认，并完成支付。委托人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

7.4 酬金结清与支付

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应自提交的工程造价咨询成果文件经委托人确认后14天内，向委托人提交酬金结清与支付申请书。

7.4.2 除专用合同条款另有约定外，委托人应自收到咨询人提交的酬金结清与支付申请书之日起14天内审核确认，委托人逾期未审核确认也未提出异议的, 酬金结清与支付申请视为已被认可。

7.4.3 除专用合同条款另有约定外，委托人应自审核确认酬金结清与支付申请书之日起14天内将结清未支付的酬金一次性支付给咨询人。委托人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

7.4.4 委托人对咨询人提交的酬金结清与支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的酬金结清与支付申请书后14天内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按照第10条〔争议解决〕的约定处理。

7.5 费用支付

因工程建设需要，由咨询人配合委托人组织的外出询价、考察以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付。

8. 变更

8.1 变更的范围

合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）扩大或缩小工程规模的；

（2）增加或减少咨询业务范围和工作内容的；

（3）提高或降低咨询质量标准的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

8.2 变更引起的咨询酬金和期限调整

8.2.1 变更引起的咨询酬金和期限调整，由咨询人根据变更导致咨询工作量变化大小，与委托人协商后做可共同接受的修改。合同当事人也可在专用合同条款中约定变更引起的咨询酬金和期限调整的计算方法。

8.2.2 咨询人应在收到委托人下达的变更指示后14天内，向委托人提交变更引起的咨询酬金和期限调整申请。委托人应在咨询人提交申请后14天内审批完毕。委托人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可咨询人提交的变更申请。

8.3 咨询人的合理化建议

咨询人可以向委托人提出合理化建议并说明实施该建议对工程造价和工期的影响。

合理化建议降低了工程造价或者提高了工程经济效益，使委托人受益的，委托人可对咨询人给予奖励。除专用合同条款另有约定外，合理化建议的奖励金额，以合理化建议给委托人带来的受益额为基数，乘以专用合同条款约定的奖励金额的比率计算确定。

9. 违约

9.1 委托人违约

委托人未能按照合同约定履行合同义务的，咨询人可向委托人发出通知，要求委托人采取有效措施纠正违约行为。委托人应承担因其违约给咨询人增加的费用和延误的咨询期限，并按专用合同条款的约定承担违约责任。

除专用合同条款另有约定外，委托人收到咨询人通知后56天内仍不纠正其违约行为且影响咨询工作正常开展的，咨询人有权解除合同。委托人应在解除合同后28天内按专用合同条款的约定完成已完咨询业务酬金结算和付款。合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第10条〔争议解决〕的约定处理。

9.2 咨询人违约

咨询人未能按照合同约定履行合同义务的，委托人可向咨询人发出整改通知，要求其在指定的合理期限内改正。咨询人应承担因其违约行为而增加的费用和延误的咨询期限，并按专用合同条款的约定承担违约责任。

除专用合同条款另有约定外，委托人发出整改通知后，咨询人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为，委托人有权解除合同。合同当事人应在解除合同后28天内按专用合同条款的约定完成已完咨询业务酬金结算和付款。合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第10条〔争议解决〕的约定处理。

9.3 第三人造成的违约

在合同履行过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

10. 争议解决

10.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

10.2 调解

合同当事人可以就争议请求工程造价管理部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

10.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定下列 第二种 方式解决争议：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 项目所在地 有管辖权的人民法院起诉。

10.4 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

- 第三部分  专用合同条款

第一条 服务内容

具体工作内容包括但不限于：

（一）工程施工阶段审计内容

1、施工合同的审计：主要包括对建设工程的总承包合同和建设单位分包项目的分包合同审计。主要审核合同主体的合法性，合同内容与招标文件邀约、投标文件响应是否一致，工程量变更、材料设备价款调整、暂估价约定、计价计量规则条款、结算依据、审计条款等内容表述是否合规、合理、准确、完整。

2、工程进度款的审计：根据工程进度，审核实物工程量及工程进度款，主要审核是否符合申报程序，所报进度是否与实际工程进度及实物工程量相符，计量计价方式及支付办法是否与合同约定相符，是否存在重复申报或将招标人直接采购的材料、设备虚报的现象，工程预付款是否按合同约定比例支付和扣回等。

3、设计变更的审计：参与图纸会审、设计变更的论证。对设计变更主要审核是否符合设计变更的批准程序，变更内容是否与实际发生相符，是否由主张变更的单位或部门以书面报告形式提出，是否经过可行性论证，是否有变更费用预算书，设计变更引起造价变化的是否能作为结算依据等。重大设计变更，尤其是可能引起工程造价超出工程投资总额控制目标的设计变更，必须事先论证，按审批程序报批。在考虑成本效益的基础上，对设计变更进行审核、测算，并出具审计意见。

4、工程签证的审计：参与工程现场签证和隐蔽工程签证等工作。对变更签证，主要审核是否符合变更签证的管理程序和批准权限，签证内容是否与实际发生相符，计量计价方式是否与合同有关条款约定相符，能否作为结算依据等，及时做好事件发生、发展、终结等相关记录，必要时现场拍照，收集相关的证据资料，最终出具审计意见。

5、材料设备价格的审计：对于招标人直接采购或认质认价的大宗材料设备，检查是否按规定组织招标，资格预审、入围名单确定及招投标程序是否合法合规；审核招标文件及采购合同，及时出具审计意见。对于非招标确定的认质认价材料设备，根据招标人的书面要求，按照招标人确定的品牌、规格，提供价格方面的咨询意见。

6、隐蔽工程及工程验收的审计：

（1）在隐蔽工程完工前，参加隐蔽工程的检查验收。现场核查隐蔽工程做法，材料是否与图纸、设计变更、施工规范、图集等相符，对超定额损耗部分，根据实际情况现场测定。审计人员须做好全过程造价咨询服务的书面记录、照相、摄相、电子文档，保留证据。对于结算时容易产生分歧的隐蔽工程，如土方工程、路基工程、拆除工程等，应重点跟踪。

（2）主体验收审计：现场核查构配件的制作方式、运输方式及运距，依据设计图及变更核查重要构件的尺寸及位置，插筋留置的方式，门窗洞口尺寸、防腐及保温材料的类型、材质及实际做法，涉及工程造价变化的验收资料及索赔资料的完整性及真实性。

（3）竣工验收审计：主要核查变更、材料认证及有关索赔的书面证明材料，做好交工、验收时间记录。

7、索赔费用的审计：在施工过程中，对可能引起索赔的因素重点跟踪，并及时提供相关审计咨询建议，以力求避免索赔事件的发生。对已经发生的索赔事件，根据合同的约定，及时做好事件发生、发展、终结等相关记录，必要时现场拍照，收集相关证据；在规定的时间内与招标人一起及时处理索赔事件。在施工过程中，对由于施工单位的过错而引起的质量缺陷、工期延误、费用增加造成损失的，积极协助招标人及时提出反索赔。

8、工程材料的询价：提供无政府指导信息价的工程用材料询价服务。本服务需切实遵循“询价六项原则”，保证其合理性、区域性、时效性、完整性、参照性。

9、其他：造价部门相关文件规定的全过程造价咨询服务包括的内容。

（二）竣工结算阶段的审计

初步审核建设工程竣工结算资料的完整性、真实性、有效性；现场勘查，检查实际施工是否与图纸、招标文件及答疑、图集、施工规范的要求相符；初步审核工程结算，包括审核工程量、取费、清单项目、综合单价等，出具工程竣工全过程造价咨询服务报告，为建设工程报送最终竣工结算审计提供依据。工程审计服务范围包括但不限于以下方面：范围为上述工程（含土建、安装、装饰装修、设备、材料采购、景观绿化、室外道排、项目附属配套等所有工程内容）自估算起至工程竣工结算初步审核办理完成审计。

（三）审计报告包括的主要内容（包含但不限于）

1、评价工程报审价的合理性，对工程造价出具初审意见。出具的审计报告应体现以下内容：

（1）工程项目费用支出是否真实、合法，管理是否符合有关规定；道路、通水、通电等费用支出是否真实、合法。

（2）调整概算和设计变更是否按规定程序审批，手续是否齐全。

（3）工程价款结算、往来账款和财务报表是否真实、合法，有无偷工减料、高估冒算、虚报冒领工程款等问题。

（4）工程量是否真实，套项及价格是否合理，计取各项费用及执行文件（合同）、选用定额版本是否准确、合规。

（5）建设项目概预算最终执行情况如何。

- 对工程立项至竣工验收各个环节的程序真实性、合理性、合规性、合法性进行的审计，提出审计评价意见。

第二条 服务地点

第三条 服务要求

1）投标人需遵守《中华人民共和国国家审计准则》、审计署“四严禁”“八不准”工作要求和纪律，严格按照《安徽省政府投资建设项目审计操作规范》《铜陵市审计机关审计业务操作规程》《铜陵市审计局政府投资项目竣工决算审计操作指南》《铜陵市郊区政府投资建设项目审计监督实施办法》《铜陵市郊区政府性投资建设项目全过程造价咨询服务操作规程》等制度办法规定开展全过程造价咨询服务。

中标人在审计过程中，应严格按照《安徽省政府投资建设项目审计操作规范》实施审计，并对审计工作底稿的真实性负责。中标人在项目审计过程中出现重大误差，或者有重大问题未及时反映，发现一次给予书面警告，再经发现，招标人有权终止停止全过程造价咨询服务合同。

2）中标人应当加强审计质量控制管理，保证审计质量，发生重大质量和责任问题，接受责任追究，并应负有连带法律责任。在审计过程中，遇重大问题应及时向招标人报告，并应遵守廉政规定，严格审计工作纪律。

3）中标人审计人员不得接受业主或相关单位委托的与该项目有关的其他业务，如监理、结算初审、预算初审、造价咨询服务或施工等业务，审计局委托的除外。一经发现，停止全过程造价咨询服务委托业务。

4）中标人每半个月向招标人出具全过程造价咨询服务工作报告；

5）根据施工承包合同、现场施工计划等情况协助招标人和建设单位(以下简称委托方)及时进行全过程造价咨询服务，同时完成项目设计变更、现场签证、施工过程等隐蔽工程计量和计价及其他相关造价咨询服务。

（1）按投标时承诺配备的人员确定项目负责人（仅一人）及项目全过程造价咨询服务组，经委托方审核同意后挂牌上岗，配备的人员未经委托方同意，不得擅自更换或者减少上述人员，否则视同咨询单位违约，委托方有权中止合同履行。

委托方有权根据现场施工情况，要求其增加专业人员，咨询单位必须服从，否则视同咨询单位违约，委托方有权中止合同履行。

造价咨询人员常驻现场，根据工程实际施工进度和咨询需要，到现场提供造价控制服务和取证，施工过程中发生的现场签证、隐蔽工程验收及委托方的其他临时通知，相关专业的造价咨询人员必须及时赶到现场进行处理，参加会签。参加图纸会审、技术交底、工程例会、全过程造价咨询服务情况通报会及技术经济协调会等重要会议。

（2）造价咨询人员应做好工作日志，反映项目全貌。根据施工承包合同价、进度计划、编制工程款用款计划书；制定造价控制的实施细则，确定控制目标。

造价咨询人员应当对咨询工作中的重要事项以及造价咨询人员的专业判断进行记录，并获取充分、相关、可靠的审核证据，编制初审工作底稿；如遇重要事项，应及时向委托方提交书面报告。建设工程项目的各个重要阶段基本结束时，应出具中期审核报告。对于跨年度的审核项目，年度终了，咨询单位应出具年度审核工作报告。建设工程项目竣工后2个月内，咨询单位应出具审核综合报告。中期审核报告、年度审核工作报告和审核综合报告应对建设工程项目的总体情况和初审工作的实施情况做出总结，对相关审核内容做出客观评价，指出建设工程管理中存在的问题并提出改进建议。

（3）承担项目造价审核专业技术工作。及时完成委托方安排的工程价款审核及其它要求配合的工作：工程签证的定价；工程量清单和控制价的合法合规性审查；单项工程竣工结算审核，在总承包公司提供竣工结算书后30天内完成；工程变更造价初审工作须在施工单位上报变更签证资料后5个工作日内完成。

（4）承发包双方提出索赔时，为委托方提供咨询意见。

（5）按照相关规定及时整理全过程造价咨询服务日记、台账、工作底稿等基础资料，并移交档案资料。该部分内容报价含在投标人报价之中，委托方不再另行支付。

（6）编制的工程量清单预算或预算造价审核、核定分阶段完工的分部工程结算价款应满足业主方时间要求，确保准确无误，不得出现重大错项、漏项，误差必须控制在±3%以内。

（7）对执行业务过程中知悉的委托方商业秘密必须严加保密，咨询单位不得将其所知悉的商业秘密对外泄露。

（8）咨询单位按照独立、客观、公正原则及有关审核工作规定，确保委托事项应保证审核质量。

（9）在合同履行期间，咨询单位对其派出的人员和设备的安全负全部责任。

（10）遵守审核廉政纪律，并接受监督。

- 第四条  履约保证金

- 履约保证金的形式：银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险均可

- 为保证合同的正常履行，乙方在合同签订前向甲方交纳履约保证金，履约保证金的数额为合同金额的2%。（合同价款为建安工程投资*中标全过程造价咨询服务费，其中建安工程投资暂按 20000万元计）。

- 合同总价款及支付方式

（一）本合同为固定费率合同。合同暂定总价为：(人民币大写)

（1）本项目中标全过程造价咨询服务费不作为支付造价咨询服务费及结算依据，实际全过程造价咨询服务费按费率计算，即：中标全过程造价咨询服务费率=中标全过程造价咨询服务费/7000万元（预估项目总投资约7000万元）×100%。

（2）最终结算价款=确定的咨询服务范围内建安工程费竣工结算审定价*中标全过程造价咨询服务费率

（二）支付方式：

（1）本工程全过程造价咨询服务费以咨询服务范围内工程竣工结算审定价为计费基数，全过程造价咨询服务服务费结算价=计费基数×中标全过程造价咨询服务费。

（2）支付时间：每月按施工单位实际完成工程造价×中标全过程造价咨询服务费×60%支付；剩余全过程造价咨询服务费用待出具全过程造价咨询服务报告和工程结算审计报告后一次性付清；每次付款前，咨询人应当向委托人提交增值税专用发票。

计费费率为中标全过程造价咨询服务费【中标全过程造价咨询服务费=全过程造价咨询服务费中标价/7000万元（预估项目总投资约7000万元）】。

投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致投标无效。

（3）本工程全过程造价咨询服务服务费率为“固定费率”。咨询人的中标费率不因工程量的增减和政策性调整而改变。在本合同执行完毕、工程竣工验收、决算后，以核定的建安工程竣工结算总额乘以中标全过程造价咨询服务费率确定全过程造价咨询服务最终实际收费。

（三）开票账户：

第六条 合同期限与终止

（一）合同期限：

（二）合同的终止

1.合同期满，双方未续签的；

2.在履行合同过程中，发现乙方未按照招标文件和乙方的投标文件进行服务的；

3.乙方服务能力丧失，致使服务无法正常进行的。

第七条 双方权利和义务

（一）甲方的权利和义务：

根据招标文件要求，企业中标后，甲方将针对乙方为本项目的各项服务开展考核。乙方有下列情况之一的，甲方将取消乙方中标资格。

（1）出现1次拒绝业主方各项工作要求的行为；

（2）承诺派驻现场人员未能按时到岗，或到岗后不能胜任全过程造价咨询服务工作的；

（3）业主方对企业人员进行考核，发现实际人员与投标承诺不一致的；

（4）未及时领取中标通知书或领取中标通知书后未及时与招标人联系签订合同的。

（二）乙方的权利和义务

（1）乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三人；提供足够的、业务能力强的、能胜任本项目工作的执业资格人员，并保证及时满足招标人相关工作的需求；

（2）保证选派人员的稳定性，非经招标人许可，不得中途更换选派人员；

（3）驻场人员要服从招标人的工作要求，认真履行职责，保质保量完成约定的各项工作任务；

（4）在接受甲方委托开展工作时，遇较大争议问题时需与被审计单位以及相关单位等进行商谈时，必须及时向甲方报告，在甲方的主持下协调会商，不得私自与之商定。

（5）乙方参与人员与被审计事项相关的单位和个人有利害关系的，该人员应主动回避；乙方主要负责人与被审计单位及与被审查事项相关的单位和个人有利害关系的，乙方应当主动回避。

（6）乙方应严格遵守相关工作纪律，保守工作中涉及的国家秘密及商业秘密、个人隐私，严禁私自与相关单位交换意见，不得接受相关单位的宴请和馈赠，建立完善的业务质量控制制度。

（7）乙方应当在出具全过程造价咨询服务报告的同时，将项目实施过程中所形成的全部纸质原件和电子资料，按甲方档案管理要求及时立卷归档，移交甲方。不得将其用于与本项目无关的其他任何事项，不得对外公开、公布。

第八条 违约责任

在合同履行过程中，一方因违约或重大过失造成对方经济损失的应当赔偿。

（一）甲方逾期付款,则每日按逾期金额的  /  %向乙方偿付违约金；

（二）乙方未能按本合同规定的时间提供服务的，从逾期之日起，每日按  /  元的数额向甲方支付违约金。逾期 30 日，甲方有权解除本合同。

（三）乙方有下列情形之一，造成严重后果的，将终止乙方全过程造价咨询服务工作，并追究乙方违约责任；造成甲方损失的，乙方须赔偿甲方受到的一切直接和间接的损失。涉嫌违法犯罪的，按国家相关法律法规追究责任：

3.1 乙方出具的审核成果不符合国家相关法规要求的；

3.2 乙方与被审核单位或与项目相关单位串通舞弊的；

3.3 乙方的审核结果有重大偏差的；

3.4 乙方单方面终止合同的；

3.5 乙方擅自使用审核结果的。

（四）根据乙方报送的工程预算(结算)造价经甲方委托第三方（审核）审计调整额的幅度予以违约处罚：

1、审核结果误差率超过5%(含5%)未达到10%的，扣减乙方全部全过程造价咨询服务服务费20%；

2、审核结果误差率超过10%(含10%)未达到20%的，扣减乙方全部全过程造价咨询服务服务费40%；

3、审核结果误差率超过20%(含20%)的，扣除该项目全部审核费用，则终止乙方咨询服务业务，并向区审计局、上级工程造价管理部门反映，记不良诚信记录一次。甲方有权提前终止合同，并向主管部门通报记企业“不良”信用记录-次，且追究其相关责任。

第九条 文件效力

招标文件(含补遗文件)及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（一）招标文件(含补遗文件)；

（二）乙方提供的投标文件；

（三）合同；

（四）补充条款；

（五）甲乙双方商定的其他文件。

以上附件顺序在前的具有优先解释权。.

第十条  本合同在履行过程中发生争议，由甲、乙方协商解决，协商不成的，可以向 项目所在地 人民法院提起诉讼。

第十一条 本合同一式 陆份 ，甲方、乙方各执 叁份 ，经甲、乙双方法定代表人 签字并加盖公章 之日起生效。

第十二条  补充条款：

1.乙方因工作失误或未按要求履行职责而造成损失，要按本合同全过程造价咨询费用的10%向甲方支付违约金，并有权追究其经济及法律责任。

2.本项目所有人员不得更换，未经甲方同意擅自更换的，乙方按50000元/人/次向甲方支付违约金；因客观原因确需更换人员的，报经甲方同意，并按项目负责人30000元/人/次、驻场负责人20000元/人/次、其他人员10000元/人/次的标准向甲方支付违约金，更换后人员不得低于投标时所报人员资质和技术水平。更换人员累计超过3个的，甲方有权解除合同。甲方根据乙方人员的工作能力情况，有权要求对乙方人员作出调整，且不需要说明任何理由，乙方不得拒绝；需更换的人员必须在3日内予以更换到位，否则甲方有权从安徽省、合肥市相关专家库选定人员到现场履职，人员工资按照同等岗位工资的3倍计算并由乙方承担，同时对乙方处10000元/人/次的标准处罚违约金。

3.要求的驻场人员每天不少于2人，驻场人员在服务期限内提供长期驻场服务，具体驻场起始时间以甲方通知为准；驻场人员每人每月驻场时间不得少于22天，每天驻场时间不少于8小时，否则视为擅自离开项目现场，没少一天按照1000元/人/天的标准向甲方支付违约金。项目负责人要求每周必须到项目现场不少于一次，每少一次，中标人按1000/次支付违约金。节假日投标人须根据项目要求和现场施工需要，安排相应的专业人员值班。驻场人员若有未按要求驻场的，扣除违约金人民币1万元/人/次。违约金从履约保证金及进度款中直接扣除。

4.甲方有权根据工程进度，要求乙方增加专业人员，如果在指定期限内符合相应资质的专业人员没有到位，视同乙方违约，按照合同中相关条款处理，同时甲方有权解除合同。

5.乙方未按甲方要求的时间提供初步设计概算审核、施工图预算审核、工程量清单及控制价审核文件、审计月报、审核报告、结算审核报告等造价咨询成果材料的，甲方有权要求其在通知的时间内补充提交，逾期仍未提交的，乙方按2000元/天的标准向甲方支付违约金，超出14天仍未提交的，违约金翻倍计算，超过28天仍未提交的，甲方有权解除合同，并追究乙方由此而造成的一切经济损失。

6.乙方核查现场、监督检查验收工作时，必须保留真实、清晰的影像资料。出现推诿、记录不及时、不真实、没有实测记录的，每发现一次，按5000元/次的标准向甲方支付违约金，累计达到3次的，甲方有权解除合同，并追究乙方由此而造成的一切经济损失。

7.乙方不及时提交各类咨询意见（包括月结算审核报告等）的（因建设单位、监理单位、承包商原因所致除外），甲方有权责令其在规定的时间内提交，逾期仍未提交的，每次处罚5000元违约金，累计超过三次的甲方有权解除合同并追究其经济及法律责任。

8.咨询服务过程中，甲方通过工作检查、广泛听取意见等方式，考核咨询服务单位及人员的职业道德自律情况。如果出现违反国家有关法律法规要求、职业道德规范（如清单编制造价、工程造价审核把关不严、损公肥私、收受被全过程造价咨询服务单位的各种礼金等），损害建设单位 利益的，一经发现，甲方可以解除合同，并扣除应付造价咨询费，同时乙方须支付最终服务费15%的违约金，并同时承担连带赔偿责任。

9.乙方擅自将本合同的全部或部分事务转由第三人承担，甲方有权解除本合同，同时乙方应向甲方支付合同额50%的违约金，并追究乙方由此而造成的一切经济损失，同时甲方将 乙方的行为上报行业主管、招管部门进行处理。

10.乙方应充分考虑节假日、双休日和施工工艺具有连续性的工作，对驻场人员应安排轮班，不得以加班费或任何其它名义向施工承包方或甲方索取附加的报酬，如因施工承包人赶工引起加班，乙方应无条件积极配合。

11.施工现场免费提供1间现场办公室,超出此标准的乙方自理。乙方驻场人员的食宿交通须自行解决，乙方不得接受由工程施工单位安排的食宿交通，一经发现，每次向甲方支付5000元违约金，且必须在甲方通知的时间内整改完成，逾期仍未整改的，甲方有权解除合同。

12.乙方或其服务人员与工程承包商、监理单位等参建单位串通，损害甲方利益的，一经发现，甲方有权解除合同，并扣除应付造价咨询服务费，同时乙方向甲方支付10万元的违约金，并追究乙方由此而造成的一切经济损失。

13.合同存续期间，如甲方或者甲方上级主管部门印发有关工程造价咨询管理新规定，乙 方应无条件严格执行，服务费用不予增加。

14.乙方承担违约金的，甲方从应支付乙方的咨询服务费中直接抵扣，无需提前通知乙方，应付服务费不足以支付的，乙方须另行支付。

15.甲方按照本合同约定行使解除权的，本合同自甲方发出解除通知之日起即解除，乙方除承担本合同违约条款约定的违约责任之外，还应按总咨询服务费的10％向甲方支付违约金，未支付的咨询服务费甲方不再予以支付，如造成的甲方损失超出违约金的，超过的部分，乙方仍应予以承担。

16. 本合同约定的甲方损失包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金及甲方为索赔支出的诉讼费、代理费等全部费用。

17.乙方在服务过程中，必须熟悉项目的实施范围和设计图纸。否则，由此造成的失职，每发现一次，乙方支付甲方1万元/次违约金。连续出现3次上述情况的，甲方可以解除本 合同，同时扣除履约保证金。

18.双方有其他违约行为，应立即补救更正，因此给对方造成损失的，应赔偿损失。

第十三条  附件：(签定具体合同时，若有附件应注明，并注明附件名称)

甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）

法定代表人：（盖章）                法定代表人：（盖章）

代理人：                            代理人：

时间：                              时间：

备注：最终约定以双方实际签订的合同有关条款为准。

- 第六章  招标人要求

- 一.造价咨询服务要求

（一）项目概况

# 本项目建筑面积约1.5万㎡，主要建设范围包括消防研学中心等建筑的内部装饰(含硬装、软装、水电、智能化、食堂设施设备等)、教培楼的楼层加固及水电改造、活饵教学训练馆（教学训练科目要与国际接轨）、消防宣传教学研学科普长廊、消防宣传教学研学设施设备及室外工程（滨江大道至场段道路、内部道路、地下管网、绿化、强弱电、宣传教学研学智慧管理系统等）等的设计、采购、施工总承包工程等，具体以发布的招标文件等为准；

# （二）造价咨询服务范围及内容

1、服务要求

1）投标人需遵守《中华人民共和国国家审计准则》、审计署“四严禁”“八不准”工作要求和纪律，严格按照《安徽省政府投资建设项目审计操作规范》《铜陵市审计机关审计业务操作规程》《铜陵市审计局政府投资项目竣工决算审计操作指南》《铜陵市郊区政府投资建设项目审计监督实施办法》《铜陵市郊区政府性投资建设项目全过程造价咨询服务操作规程》等制度办法规定开展全过程造价咨询服务。

中标人在审计过程中，应严格按照《安徽省政府投资建设项目审计操作规范》实施审计，并对审计工作底稿的真实性负责。中标人在项目审计过程中出现重大误差，或者有重大问题未及时反映，发现一次给予书面警告，再经发现，招标人有权终止停止全过程造价咨询服务合同。

2）中标人应当加强审计质量控制管理，保证审计质量，发生重大质量和责任问题，接受责任追究，并应负有连带法律责任。在审计过程中，遇重大问题应及时向招标人报告，并应遵守廉政规定，严格审计工作纪律。

3）中标人审计人员不得接受业主或相关单位委托的与该项目有关的其他业务，如监理、结算初审、预算初审、造价咨询服务或施工等业务，审计局委托的除外。一经发现，停止全过程造价咨询服务委托业务。

4）中标人每半个月向招标人出具全过程造价咨询服务工作报告；

5）根据施工承包合同、现场施工计划等情况协助招标人和建设单位(以下简称委托方)及时进行全过程造价咨询服务，同时完成项目设计变更、现场签证、施工过程等隐蔽工程计量和计价及其他相关造价咨询服务。

（1）按投标时承诺配备的人员确定项目负责人（仅一人）及项目全过程造价咨询服务组，经委托方审核同意后挂牌上岗，配备的人员未经委托方同意，不得擅自更换或者减少上述人员，否则视同咨询单位违约，委托方有权中止合同履行。

委托方有权根据现场施工情况，要求其增加专业人员，咨询单位必须服从，否则视同咨询单位违约，委托方有权中止合同履行。

造价咨询人员常驻现场，根据工程实际施工进度和咨询需要，到现场提供造价控制服务和取证，施工过程中发生的现场签证、隐蔽工程验收及委托方的其他临时通知，相关专业的造价咨询人员必须及时赶到现场进行处理，参加会签。参加图纸会审、技术交底、工程例会、全过程造价咨询服务情况通报会及技术经济协调会等重要会议。

（2）造价咨询人员应做好工作日志，反映项目全貌。根据施工承包合同价、进度计划、编制工程款用款计划书；制定造价控制的实施细则，确定控制目标。

造价咨询人员应当对咨询工作中的重要事项以及造价咨询人员的专业判断进行记录，并获取充分、相关、可靠的审核证据，编制初审工作底稿；如遇重要事项，应及时向委托方提交书面报告。建设工程项目的各个重要阶段基本结束时，应出具中期审核报告。对于跨年度的审核项目，年度终了，咨询单位应出具年度审核工作报告。建设工程项目竣工后2个月内，咨询单位应出具审核综合报告。中期审核报告、年度审核工作报告和审核综合报告应对建设工程项目的总体情况和初审工作的实施情况做出总结，对相关审核内容做出客观评价，指出建设工程管理中存在的问题并提出改进建议。

（3）承担项目造价审核专业技术工作。及时完成委托方安排的工程价款审核及其它要求配合的工作：工程签证的定价；工程量清单和控制价的合法合规性审查；单项工程竣工结算审核，在总承包公司提供竣工结算书后30天内完成；工程变更造价初审工作须在施工单位上报变更签证资料后5个工作日内完成。

（4）承发包双方提出索赔时，为委托方提供咨询意见。

（5）按照相关规定及时整理全过程造价咨询服务日记、台账、工作底稿等基础资料，并移交档案资料。该部分内容报价含在投标人报价之中，委托方不再另行支付。

（6）编制的工程量清单预算或预算造价审核、核定分阶段完工的分部工程结算价款应满足业主方时间要求，确保准确无误，不得出现重大错项、漏项，误差必须控制在±3%以内。

（7）对执行业务过程中知悉的委托方商业秘密必须严加保密，咨询单位不得将其所知悉的商业秘密对外泄露。

（8）咨询单位按照独立、客观、公正原则及有关审核工作规定，确保委托事项应保证审核质量。

（9）在合同履行期间，咨询单位对其派出的人员和设备的安全负全部责任。

（10）遵守审核廉政纪律，并接受监督。

2、服务内容

具体工作内容包括但不限于：

（一）工程施工阶段审计内容

1.清单审核工作：承包人需根据设计提供的施工图纸，与清单编制单位背靠背编制工程量清单及控制价，并且按照发包人要求的时间与清单编制单位进行核对，形成成果文件报财政审核。

2.施工合同的审计：主要包括对建设工程的总承包合同和建设单位分包项目的分包合同审计。主要审核合同主体的合法性，合同内容与招标文件邀约、投标文件响应是否一致，工程量变更、材料设备价款调整、暂估价约定、计价计量规则条款、结算依据、审计条款等内容表述是否合规、合理、准确、完整。

2.工程进度款的审计：根据工程进度，审核实物工程量及工程进度款，主要审核是否符合申报程序，所报进度是否与实际工程进度及实物工程量相符，计量计价方式及支付办法是否与合同约定相符，是否存在重复申报或将采购人直接采购的材料、设备虚报的现象，工程预付款是否按合同约定比例支付和扣回等。

3.设计变更的审计：参与图纸会审、设计变更的论证。对设计变更主要审核是否符合设计变更的批准程序，变更内容是否与实际发生相符，是否由主张变更的单位或部门以书面报告形式提出，是否经过可行性论证，是否有变更费用预算书，设计变更引起造价变化的是否能 作为结算依据等。重大设计变更，尤其是可能引起工程造价超出工程投资总额控制目标的设计变更，必须事先论证，按审批程序报批。在考虑成本效益的基础上，对设计变更进行审核、测算，并出具审计意见。

4.工程签证的审计：参与工程现场签证和隐蔽工程签证等工作。对变更签证，主要审核是否符合变更签证的管理程序和批准权限，签证内容是否与实际发生相符，计量计价方式是否与合同有关条款约定相符，能否作为结算依据等，及时做好事件发生、发展、终结等相关记录，必要时现场拍照，收集相关的证据资料，最终出具审计意见。

5.材料设备价格的审计：对于采购人直接采购或认质认价的大宗材料设备，检查是否按规定组织招标，资格预审、入围名单确定及招投标程序是否合法合规；审核招标文件及采购合同，及时出具审计意见。对于非招标确定的认质认价材料设备，根据采购人的书面要求，按照采购人确定的品牌、规格，提供价格方面的咨询意见。

6.隐蔽工程及工程验收的审计：

（1）在隐蔽工程完工前，参加隐蔽工程的检查验收。现场核查隐蔽工程做法，材料是否与图纸、设计变更、施工规范、图集等相符，对超定额损耗部分，根据实际情况现场测定。审计人员须做好全过程造价咨询服务的书面记录、照相、摄相、电子文档，保留证据。对于结算时容易产生分歧的隐蔽工程，如土方工程、路基工程、拆除工程等，应重点跟踪。

（2）主体验收审计：现场核查构配件的制作方式、运输方式及运距，依据设计图及变更核查重要构件的尺寸及位置，插筋留置的方式，门窗洞口尺寸、防腐及保温材料的类型、材质及实际做法，涉及工程造价变化的验收资料及索赔资料的完整性及真实性。

（3）竣工验收审计：主要核查变更、材料认证及有关索赔的书面证明材料，做好交工、验收时间记录。

7.索赔费用的审计：在施工过程中，对可能引起索赔的因素重点跟踪，并及时提供相关审计咨询建议，以力求避免索赔事件的发生。对已经发生的索赔事件，根据合同的约定，及时做好事件发生、发展、终结等相关记录，必要时现场拍照，收集相关证据；在规定的时间内与采购人一起及时处理索赔事件。在施工过程中，对由于施工单位的过错而引起的质量缺陷、工期延误、费用增加造成损失的，积极协助采购人及时提出反索赔。

8.工程材料的询价：提供无政府指导信息价的工程用材料询价服务。本服务需切实遵循“询价六项原则”，保证其合理性、区域性、时效性、完整性、参照性。

9.其他：造价部门相关文件规定的全过程造价咨询服务包括的内容。

（二）竣工结算阶段的审计

初步审核建设工程竣工结算资料的完整性、真实性、有效性；现场勘查，检查实际施工是否与图纸、招标文件及答疑、图集、施工规范的要求相符；审核工程结算，包括审核工程量、取费、清单项目、综合单价等，出具审计报告，为建设工程报送最终竣工结算审计提供依据。工程审计服务范围包括但不限于以下方面：范围为上述工程（含土建、安装、装饰装修、设备、材料采购、景观绿化、室外道排、项目附属配套等所有工程内容）自估算起至结算办理完成审计。

（三）审计报告包括的主要内容（包含但不限于）

1.评价工程报审价的合理性，对工程造价出具初审意见。出具的审计报告应体现以下内容：

（1）工程项目费用支出是否真实、合法，管理是否符合有关规定；道路、通水、通电等费用支出是否真实、合法。

（2）调整概算和设计变更是否按规定程序审批，手续是否齐全。

（3）工程价款结算、往来账款和财务报表是否真实、合法，有无偷工减料、高估冒算、虚报冒领工程款等问题。

（4）工程量是否真实，套项及价格是否合理，计取各项费用及执行文件（合同）、选用定额版本是否准确、合规。

（5）建设项目概预算最终执行情况如何。

对工程立项至竣工验收各个环节的程序真实性、合理性、合规性、合法性进行的审计，提出审计评价意见。

- 2.适用规范标准

（1）国家、行业、项目所在地规范名录

（2）国家、行业、项目所在地标准名录

（3）国家、行业、项目所在地规程名录

- 3.成果文件的要求

中标单位须提供六份符合要求的成果文件。

4.审查期限

按照安徽省财政厅、建设厅(财建【2005】1075号)《安徽省建设工程价款结算暂行办法》中规定的工程竣工结算审查期限要求。

- 第七章  投标文件格式

（工程项目名称）      标段造价咨询招标

- 投标文件

- （信用、商务及技术文件）

投标人：                              （盖单位章）

年       月       日

目    录

- 投标函（不含报价）

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）投标人近年完成的类似项目情况表

（三）项目配备人员近年完成的类似项目情况表

（四）项目配备人员汇总表

（五）项目配备人员简历表

四、造价咨询服务方案（若有）

五、诚信承诺书

六、其他资料

一、投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究               （项目名称）              标段造价咨询招标文件的全部内容，在了解本项目后，愿以报价文件投标函中的投标总报价，并承诺按本招标文件、合同条款的条件、承担上述工程的造价咨询服务。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3.质量标准：         ；造价咨询服务服务期限：         。

4.我方将与本投标函一起提交投标保证金，且承诺投标保证金转出账户真实有效。

5.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

- 在签订合同时不向你方提出附加条件；

- 按照招标文件要求提交履约保证金；

- 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的主要人员，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格；

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，符合资格审查条件（信誉最低要求），且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

7.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8.（其他补充说明）。

投  标  人：                                        （盖单位章）

法定代表人：                                    （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：           电话：            传真：

投标人基本账户开户名：         账号：         开户行：

日期：        年     月      日

二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年      月      日

授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）       标段造价咨询投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                             （盖单位章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

法人代表身份证号码：

代理人：                                 （签字或盖章）

代理人身份证号码：

联系电话：

年     月     日

注：法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

三、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 办公地址 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |
| 统一社会 信用代码 |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户 银行账号 |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联 企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括：（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数 %以上的所有股东名称及相应股权比例；（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根在本表后附营业执照副本等材料。接受联合体的，联合体成员分别填写。

（二）投标人近年完成的类似项目情况表

| 业绩编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 造价咨询服务期限 |  |
| 造价咨询服务内容 |  |
| 项目组成员 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录3的要求在本表后附相关证明材料。

（三）项目配备人员近年完成的类似项目情况表

| 业绩编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 造价咨询服务期限 |  |
| 造价咨询服务内容 |  |
| 项目组成员 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录3的要求在本表后附相关证明材料。

（四）项目配备人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证书 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

（五）项目配备人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 执业或职业 资格证书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事造价咨询 服务工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 （学校） （专业） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

注：1.本表应填写项目配备人员相关情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录5的要求在本表后附相关证明材料。

四、造价咨询服务方案（若有）

造价咨询服务方案应包括（但不限于）下列内容：

一、组织管理

二、质量管理

三、进度管理

四、档案管理

五、信息及数据管理

六、合理化建议

五、诚信承诺书

致招标人：

我单位在参加                            项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。

二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标。

四、不以向招标人、评标委员会成员或其他相关人员行贿方式牟取中标。

五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。

六、中标后，及时办理中标相关手续，并按照交易文件的约定，与招标人依法签订合同。

七、在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、工期（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。

八、至投标截止之日，我公司没有投标人须知前附表及投标人须知1.4.3、1.4.4 规定的不得投标的关联关系、不良状况和不良信用记录。

以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消中标资格、不予退还投标保证金等处罚或处理；给招标人或其他投标人造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

投标单位：                   （盖章）

法定代表人：                  （签名或盖章）

日期：                年        月     日

六、其他资料

投标人对照商务及技术文件初步评审及详细评审条件，自行提供其他相关资料（如有）。

注：对照信用、商务及技术文件初步评审及详细评审条件，由投标人自行提供相关证明。如证明或声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金按规定予以处理。

- 注：未提供样表的格式自拟。

（工程项目名称）

- 投标文件

- （报价文件）

投标人：                               （盖单位章）

年         月         日

目    录

一、投标函

二、费用清单

三、其他资料

一、投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究             （项目名称）招标文件，在考察工程现场后，

愿意以人民币（大写）        （¥        ）的投标总报价（其中，增值税税率为      ），

并承诺按本招标文件、合同条款的条件，承担上述工程的造价咨询服务。

2.我方已按招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3.（其他补充说明）。

投 标 人：                                             （盖单位章）

法定代表人：                                         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：              电话：               传真：

日期：        年       月        日

二、费用清单

| 序号 | 标题 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 服务周期 |  |
| 4 | 投标总报价（人民币大写） |  |
| 5 | 投标总报价（人民币小写） | 元 |
| 其他说明： 1、本投标报价必须以人民币的形式表示； 2、投标报价应包括完成本项目所需的一切费用； 3、本项目中标全过程造价咨询服务费不作为支付全过程造价咨询服务费及结算依据，实际全过程造价咨询服务费按费率计算，中标全过程造价咨询服务费费率=全过程造价咨询服务费中标价/7000万元（预估项目总投资约7000万元）×100%；本项目最终结算全过程造价咨询服务费=中标全过程造价咨询服务费费率*工程竣工结算审定价。 4、招标人对合同履行期限内工作量及造价咨询服务结算金额不作任何承诺保证，投标人需充分考虑相关风险，中标后不得以此为理由提出索赔。 |  |  |

投 标 人：                               （盖单位章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

日期：        年       月       日

三、其他资料

投标人对照报价文件初步评审及详细评审条件，自行提供其他相关资料（如有）。

注：对照报价文件初步评审及详细评审条件，由投标人自行提供相关证明。如证明或声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金按规定予以处理。